钱在路上跑

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-18 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

## 项目名称

钱在路上跑 手机APP

## 项目描述

生活中，很多人会遇到这种情况。每个月拿工资时大手大脚，月底穷到吃土，终于等到拿工资了把信用卡、花呗一还，又回到解放前。会这么说其实是因为大家都曾经是这样过来的。很多人对于理财其实并没有太多认识，更多的是停留在股票、基金上，其实最基础的理财就是记账。记账并不是为了留下繁琐的流水账，而是当你想知道自己的消费情况时可以一目了然，在哪些方面的开销比较大，是否需要控制，自己一个月花了多少钱，花在了哪里。在互联网时代没有什么是一个APP解决不了的问题，如果有，那就两个。皮一下过后，小编要非常正经的说，至少在记账方面没有APP解决不了的问题。

记账APP找准了传统记账方式无法随时随地记账，无法对个人财务状况进行自动汇总的用户痛点，把目标定在了有财务管理需求且拥有智能手机的用户身上，让他们通过应用里的功能掌握个人财务收支状况，最后实现资产增值。

## 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月13日 | 2020年3月16日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 |
| 评估 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 |
| 缓冲 | 2020年3月20日 | 2020年3月21日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月22日 | 2020年3月23日 |
| 启动会议 | 2020年3月23日 | 2020年3月24日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月20日 | 2020年3月21日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 制定进度计划 | 2020年3月22日 | 2020年3月22日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年3月22日 | 2020年3月22日 |
| 人力资源计划 | 2020年3月22日 | 2020年3月23日 |
| 沟通计划 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 风险管理计划 | 2020年3月22日 | 2020年3月23日 |
| 培训计划 | 2020年3月24日 | 2020年3月30日 |
| 缓冲 | 2020年3月30日 | 2020年3月31日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年4月1日 | 2020年4月2日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年3月24日 | 2020年3月30日 |
| 编码 | 2020年4月1日 | 2020年5月17日 |
| 测试 | 2020年5月18日 | 2020年5月20日 |
| 稳定 |  | 2020年3月24日 | 2020年3月25日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

## 制约因素

* 必须全部使用本组的组员以及辅导老师进行项目的研发工作。
* 用户的个人信息和财产安全问题。记账APP可能会涉及到用户的个人信息和财产安全问题，要是连用户的安全问题都无法保障，用户体验更是无从谈起。这要求APP开发者保证云端用户数据的安全，另一方面还要能抵御来自用户手机自身病毒的侵入。
* 理财产品资金风险问题。高收益固然能吸引用户资金，若不能保障用户资金的安全，也将失去用户的信任，最终被市场淘汰。作为理财类APP服务公司应取得相关部门的审批，并设立第三方资金托管平台，不断进行技术升级，与时俱进地完善系统漏洞，以保障用户的资金安全，取得用户的信赖。
* 摆脱产品同质化的问题。目前市场上大部分记账类APP无论是功能还是界面都会些相似，同质化严重。记账类APP想要在这个市场脱颖而出，必须摆脱同质化问题。

## 假设条件

* 本产品定位的客户已经存在所描述的问题并没有可信赖的解决方案。